## Slide 1: ソフトウェアメトリクスの基礎
60151054
吉行 勇人
2012年10月19日

## Slide 2: 資料
演習で学ぶソフトウェアメトリクスの基礎
［ソフトウェアの測定と見積もりの正しい作法］
リンダ・M・ライルド、M・キャロル・ブレナン著

## Slide 3: ソフトウェアメトリクスとは
ソフトウェアの品質測定
ソフトウェア開発をさまざまな視点から定量的に評価、測定したもの

## Slide 4: なぜ見積もりと測定を学ぶのか
日常生活においてソフトウェアの果たす役割が増大
ソフトウェアは多くの場合、新製品の重要な構成要素である
その生産運用コストを削減することが企業計画の要である
メトリクスによって生産性を向上させる

## Slide 5: ソフトウェア業界の現状
プロジェクトの２３％は完了前に中断
完了したプロジェクトの内２８％だけが予定通りの期日、予算、仕様を満たしている
平均的なプロジェクトは予算を４５％超過していた

## Slide 6: ソフトウェア開発企業にとって（１）
顧客は自分たちが望むものを必要な時に提供できるだけの能力が企業側にある、という証拠を求めている
この証拠は顧客が企業を選定する際の根拠となる
認定されたソフトウェア開発プロセスがなければ顧客に選ばれず、土俵にも上がれない

## Slide 7: ソフトウェア開発企業にとって（２）
期日と予算の取り決めを遵守し、開発作業の無駄をなくすことが、ソフトウェア企業の収益性に直接結びつく
開発プロセスの標準化を構成するのが
明瞭な見積もりプロセスと
明確なメトリクスプログラムである

## Slide 8: プロセス標準化によって
ソフトウェアプロジェクトを
定量的に「数字で」管理できる
経験や勘に頼ったプロジェクト管理よりも
混乱が少なく、運営しやすい

## Slide 9: 何を測定するか
ソフトウェアとプロジェクトはさまざまな特性で測定できる
例）規模、複雑性、信頼性、品質、プロセスの
遵守性、採算性

## Slide 10: メトリクスプログラムを定義する
さまざまな特性のうち最も実用的で、最も役に立つメトリクスを扱う
適切なメトリクスプログラムの定義の手法
GQMアプローチ
意思決定者モデル
標準に基づくメトリクス

## Slide 11: GQMアプローチ
GQM（Goal Question Metric)アプローチ
「何を測定するか」という問いに対する答えを見つける
（G）.製品・プロセスの目標（goal）を識別する この
目標は「顧客」が達成しようとしている目標であ
る
（Q).目標の達成度を評価する方法についての質
問（question）を決める
（M).それぞれの質問に対して定量的な回答を与
えるメトリクス（metrics）を定義する

## Slide 12: GQMアプローチの例
目標（G)：機能性に関して顧客の期待を満たしたソ
フトウェア製品を出荷する
質問（Q)：顧客に引き渡した時点で要求仕様からど
のくらい逸脱していたか
メトリクス（M)：出荷後に発見されたソフトウェア欠 陥の数
顧客満足度レベル

## Slide 13: 意思決定者モデル
プロジェクトの意思決定の視点からメトリクスを選択する手法
意思決定者とはメトリクスの顧客のことである
意思決定者のニーズが時間とともに変化することを前提にニーズが何であるかを決める必要がある

## Slide 14: 意思決定者モデル
プロジェクトの意思決定
プロジェクトのメトリクス
情報ニーズ
成果（データ）

## Slide 15: 標準に基づくメトリクス
一般的なソフトウェア標準や業界標準に基づいたメトリクスプログラム
業界ごとに独自の標準がある
業界標準と一般的標準の両方に目を向けてビジネス目標と整合性が取れているかを判断し、利用するメトリクスを指定する必要がある

## Slide 16: 標準に基づくメトリクスの例
どの業界でも最低限必要なメトリクス
システムの規模
プロジェクトの期間
工数
欠陥
生産性

## Slide 17: データを収集するメカニズム
それぞれのアプローチを行うには、元となるデータを収集するメカニズムを決めておかなければならない。
正当なデータの収集と報告を確実に実施する責任者はだれか
データを収集する頻度はどの程度か
データを報告する頻度はどの程度か
収集、報告に必要なインフラは何か

## Slide 18: メカニズムの例
欠陥メトリクスのためのメカニズム
責任者：カスタマーサービスマネージャ
収集頻度：欠陥が発見された都度
報告頻度：月ごと
インフラ：既存顧客から報告された欠陥の入力
ツール

## Slide 19: メトリクス＝時間の関数
何を測定するかは、プロジェクトのどの段階にいるかによって異なる
ビジネスニーズは時間によって変化するのでメトリクスの整合性維持のために変化が必要