## Slide 1: ～ISO14764による～ ソフトウェア保守開発
第4章 ソフトウェア保守開発の改善法

## Slide 2: はじめに
前回まで
  ISO14764の構成，特に5章の保守プロセスが大事ですよーの話
今回
  実際の保守開発の改善法の話

## Slide 3: 保守開発の位置づけ
保守開発
  保守プロセスによる保守作業と保守プロセスから呼ばれた開発プロセスによる開発作業を合わせたもの
  ISO14764では保守と開発は別プロセス
  実務では両プロセスを１人で対応することが多い
  本書では現場に則して「保守開発」とする

## Slide 4: 開発・保守・保守開発の関係
運用プロセス・保守プロセスなど
問題発生！！
問題解決プロセス
保守プロセス
開発プロセス
報告
修正依頼・問題報告
修正依頼
解決
対応完了
修正完了
保守
開発
保守開発
保守からの開発

## Slide 5: 開発・保守・保守開発の関係
1.プロセス実装
2.問題分析および修正分析
3.修正の実施
4.保守レビュー
および受け入れ
5.移行
6.廃棄
開発プロセス
保守開発プロセス

## Slide 6
プロセス実装
システム要求分析
システム方式設計
ソフトウェア要求分析
ソフトウェア方式設計
ソフトウェア詳細設計
コード作成・テスト
ソフトウェア結合
ソフトウェア適格性
確認テスト
ソフトウェア導入
ソフトウェア
受け入れ支援
終了
1.プロセス実装
保守案件あり？
2.問題分析および修正分析
3.修正の実施
4.保守レビュー
および受け入れ
5.移行
移行要？
保守の型や規模により呼び出し先アクティビティが異なる
N
N
Y
Y
保守者
開発者

## Slide 7: 実際の開発と保守
実際は保守開発の担当組織が新規開発と保守開発の両方を行っている
保守プロセス能力としては成熟度が低い
  開発プロセスをその都度アレンジして保守に適用
  長年の経験から暗黙の保守プロセスが存在
  担当者が状況に応じて最適手段を判断して対応

## Slide 8: 保守プロセスの確立
初めて保守プロセスという考え方を導入する場合プロセスの確立が必要
ISO14764では保守プロセス確立の準備に必要な作業アイテムを詳細に示している

## Slide 9: 保守プロセスの準備手順
保守プロセス確立・整備の準備
保守案件の発生要因・箇所を整理
保守の型の特定
保守の型別プロセス概要を整理
保守プロセスの確立
終了

## Slide 10: 準備段階で検討すべき項目
手順 | 検討項目 | 検討内容
保守プロセス確立・整備の準備 | 現行保守作業を分析，用語を定義 | 現行保守作業が担当者個人に任されている場合は，作業内容や用語の定義を定め，共有
 | 実施時の考慮事項を検討 | ISO14764の実施時の考慮事項の各項目を検討
 | 保守の概略を検討 | ISO14764のソフトウェア保守の概略の各項目を検討
保守作業の発生要因・箇所を整理 | 発生要因 | 不具合，要望，操作ミス，仕様不適合などのいずれが多いか定量的に分析・検討
 | 発生箇所 | 利用者，運用者，保守者，開発者，営業，経営層のいずれが多いか定量的に分析・検討
保守の型の特定 | 訂正保守 | 是正，緊急，予防の保守の発生頻度と発生要因との関連を整理し，発生内容の傾向を分析
 | 改良保守 | 適応保守，完全化保守の発生頻度と発生要因との関連を整理し，発生内容の傾向を分析

## Slide 11: 準備段階で検討すべき項目
手順 | 検討項目 | 検討内容
保守の型別プロセス概要を整理 | 発生量と規模 | 過去に発生した保守の型別に発生頻度と対応規模（見積もりと実績）の傾向を定量的に分析・検討
 | 緊急性と影響度 | 過去に発生した保守の型別に緊急性と影響度を定量的に分析・検討
保守プロセスの確立 | 代表的プロセス | 最も発生頻度が高く，緊急性，影響度が高い保守の型を代表的な保守作業とし，その対応プロセスを代表保守プロセスとして確立
 | 派生プロセス | 代表保守プロセスに続く発生頻度が高いものか，代表保守プロセスの疑似プロセスで対応可能なものの保守プロセスを確立

## Slide 12: ソフトウェア保守の多様性
ソフトウェア保守の多様性に応じた保守プロセスをそれぞれ作成するか，多様性に応じてその都度プロセスを変更して対応することが望ましい
システム形態の多様性
（業務・業種別）
ソフトウェア形態の
多様性
（製品，受注，組込み）
保守の型（5種類）
組織の多様性（n人日～n100人月）
保守契約の多様性（期間，実績，請負など）
緊急度の多様性（優先順を含めその都度変化）
ソフトウェア
保守の多様性

## Slide 13: 多様性に関係する属性
保守多様性属性 | 個別属性 | 備考
システムの形態 | 受注ソフトウェア/パッケージソフト，対象業務内容，対象業種，動作環境 | 新しいビジネスモデルの開始には新しいソフトウェア機能の追加や修正が必要となる
保守の型 | 訂正保守（是正保守，緊急保守，予防保守），改良保守（適応保守，完全化保守） | これ以外または混合の保守型になる案件もあり得る
規模 | 小さい案件ではn人日の規模も考えられるが，大規模ソフトウェアの完全化保守になるとn百人月となる場合もある | 保守案件発生時点で見積りは困難．原因と対応方法決定後，正確な規模が判明する場合も多い
緊急度 | 緊急度は経営的な判断が優先するため，担当者が決めるのではなく，職制も巻き込み決定する必要がある | 緊急案件との兼ね合いで緊急度や優先度は相対的に決まる場合もある
保守契約の形態 | 期間型，工数実績型，請負型，期間型+工数実績型 | 詳細はSLAで決まる．契約先が異なれば，同じ型でも異なる内容となる場合もある

## Slide 14: まとめ
ソフトウェア保守開発の作業改善には保守プロセスの確立が第一歩となる
保守プロセスの確立準備には，さまざまな要件を考慮して計画的に実施することが望まれる
ソフトウェア保守の多様性から，保守プロセスは複数作ることが有効