## Slide 1: プロジェクトマネジメントについて
資料：ずっと受けたかった
ソフトウェアエンジニアリングの授業1
範囲：第４章（P.125～P.162）
著者：鶴保 征城
著者：駒谷 昇一
60191008 大石 聖也

## Slide 2: プロジェクトとは
・限られた資源を使って目標を達成するため
・の一連の仕事のこと
・資源の例
人 物 金 時間 情報 知識 技術

## Slide 3: プロジェクトマネジメントとは
・プロジェクトの目標をどうやって効率よく
・達成するかを考えること
達成
終結
コントロール
計画
立ち上げ
図1．プロジェクトマネジメントのプロセス
Notes: ・決められた資源（人、納期までの期限、予算、etc）の中で、達成する方法を考える
・コントロール：実行、管理

## Slide 4: プロジェクトマネジメントの始まり
・1960年代 米国国防総省
大規模プロジェクトを管理するために、
マネジメント手法を体系化
・代表的な成功例 アポロ計画
「今後10年以内に人間を月に着陸させ、
安全に地球に帰還させる」
Notes: 1961年、J.F.Kennedyが演説したアポロ計画
古典的なプロジェクトマネジメント

## Slide 5: アポロ計画からわかる重要な要素
・アポロ計画が成功した理由
1．目標を明らかにし、期限を明確に限定
2．柔軟性に富み、変化に迅速に
2．対応できる若手の登用
→ 計画を明確に説明できる
→ トップのリーダシップや人材計画
Notes: 計画の中枢を担っていたプロジェクトマネジャーは40歳前後、技術者の平均年齢は26歳
「今後10年以内に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させる」

## Slide 6: 古典的プロジェクトマネジメント
・管理対象 QCD （品質、コスト、納期）
・傾向
QCDを中心とし、それ以外の分野は
ベテラン社員が独自に工夫して進める
Notes: Q（Quality）：品質
C（Cost）：コスト
D（Delivery）：納期

## Slide 7: 現在のプロジェクトマネジメント
・モダンプロジェクトマネジメント
→ 知識体系を9つの観点から整理
→ プロジェクトマネジメントを
→ 体系的に実施可能
・知識体系 → PMBOK
Notes: ・古典的プロジェクトマネジメントの属人的な要素（ベテラン社員の経験、勘）を頼らない手法を目指す
・知識体系：関連する職業の団体によって定義される専門領域を構成する概念、用語、活動
・体系的：体系が整っているさま。組織立っているさま。

## Slide 8: PMBOK Project Management Body of Knowledge
・プロジェクトマネジメントに必要な基本的
・知識を体系的に整理したもの
→全体のバランスを考えることが重要
図2．PMBOKで定義されたプロジェクトマネジメントの9つの知識領域
Chart: 
| スコープマネジメント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
売上高 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
スコープマネジメント タイムマネジメント
コストマネジメント 品質マネジメント
組織マネジメント コミュニケーション
マネジメント
リスクマネジメント 調達マネジメント
統合マネジメント
Notes: ・古典的プロジェクトマネジメントの属人的な要素（ベテラン社員の経験、勘）を頼らない手法を目指す
・知識体系：関連する職業の団体によって定義される専門領域を構成する概念、用語、活動
・体系的：体系が整っているさま。組織立っているさま。

## Slide 9: PMBOKの9つの知識領域
・それぞれの知識領域は、
・「立ち上げ」「計画」「実行」「管理」「終結」で管理
図3．プロジェクトの流れと知識領域を管理する5つのプロセス
終結
コント
ロール
計画
立ち上げ
立ち上げ
計画
実行
管理
終結
Notes: ・プロジェクトの流れに沿って、５つのプロセスで管理
・どのプロセスで何を作成、管理するかをエリアごとに定義

## Slide 10: スコープマネジメント
・目的、範囲を明確にし、必要な作業を定義し
・管理する
立ち上げ | 計画 | 管理
・プロジェクトの ・立ち上げ | ・スコープ計画 ・スコープ定義 | ・成果物の検収 ・スコープ変更管理
図4．定義されている各プロセス1
Notes: ・何をどこまでやるかをプロジェクト活動で行う作業とその成果として、具体的に決める
・定義の仕方によって、プロジェクトのスケジュール、予算、品質などすべての要素に影響を与える

## Slide 11: タイムマネジメント
・作業の順序、必要な資源、所要時間の算出
・プロジェクトスタート後、予定と実績に差が
・あれば原因を究明し対策
計画 | 管理
・作業の定義 ・作業順序の設定 ・所要時間の見積 ・スケジュール作成 | ・スケジュール管理
図5．定義されている各プロセス2
Notes: ・作業の順序、どの程度の資源が必要かを明らかにすることで、各作業の日程計画を出し、プロジェクト全体の所要時間を算出
・クリティカルパスを明らかにし、所要時間の短縮を図る

## Slide 12: コストマネジメント
・承認された予算内でプロジェクトを完了させる
・計画時点で精度の高い見積をする
・予算に対する実績の把握
計画 | 管理
・資源計画 ・コスト見積 ・予算設定 | ・コスト管理
図6．定義されている各プロセス3
Notes: ・どの作業にいくらかかるか、予算を立てる
・詳細が固まり切っていない計画時点で精度の高い見積は困難だが、精度が低いと予算超過につながる
・予算と差があれば、原因を究明し対策をとる

## Slide 13: 品質マネジメント
・対象の評価尺度を定め、目標とする品質を得る一連の行為
・品質 ＝ ユーザ満足度
計画 | 実行 | 管理
・品質計画 | ・品質保証 | ・品質管理
図7．定義されている各プロセス4
Notes: ・品質は何を求めるかによって、多様（例・自動車）
・計画：費用対効果分析、品質コストの算出
・保証：品質マネジメント活動全般を監視、無駄などがあればみなしを行う（デザインレビュ）
・管理：成果物の品質を確認

## Slide 14: 組織マネジメント
・どのような役割の人を置くのかを決める
・各役割の人に、適切に責任と権限を付与
計画 | 実行
・組織計画 ・要員の調達/確保 | ・チーム結成/育成
図8．定義されている各プロセス5
Notes: ・プロジェクトマネジャーなどのキーパーソンの選任は、スコープマネジメントの立ち上げプロセスで行っている。
ここでは、プロジェクト体制を整えるためのもの。
・プログラミング工程になると、分担ができるから人を増やす
・納品が近くなると人数を絞るが、維持管理をするためある程度の人数を残す

## Slide 15: コミュニケーションマネジメント
・プロジェクト参加者の相互関係を分析し、
・コミュニケーションルールを策定
・担当の管理
計画 | 実行 | 管理 | 終結
・コミュニケー ・ション計画 | ・情報の配布 | ・進捗管理 | ・プロジェクト ・完了手続き
図9．定義されている各プロセス6
Notes: ・コミュニケーションルール：「誰から誰へ、いつ、頻度、どういう情報を、どういう手段で」というルール
・実行：情報配布の方法を決める
・管理：進捗をどうやって正しく、迅速に報告できるか
・AリーダーとBリーダーの話

## Slide 16: リスクマネジメント
・失敗の発生を防ぐ
・将来発生する可能性があるリスクを考え、
・事前に対策を列挙
計画 | 管理
・リスク管理計画 ・リスクの定義 ・リスクの定性分析 ・リスクの定量分析 ・リスク対策の計画 | ・リスクの監視/管理
図10．定義されている各プロセス7
Notes: ・定性分析：試料の構成成分を調べる化学分析
・定量分析：ある物質の量を調べる分析
・リスクの発生確率、影響度合いを分析し、リスクの優先順位を決める
・監視：「現場・現物」で確認することが大事

## Slide 17: 調達マネジメント
・早い段階からの計画立て
・期限までに必要なものをすべて調達する
計画 | 実行 | 終結
・調達計画 ・引合計画 | ・引合 ・発注先選択 ・契約管理 | ・契約の完了
図11．定義されている各プロセス8
Notes: ・引合：注文などの問い合わせがあること
・必要な人材の見積、何人必要か等
・時期によって必要な人数が変動（開発要員、開発後の保守要員）

## Slide 18: 統合マネジメント
・QCDを含めたプロジェクト全体のバランスが大切
・プロジェクト全体を見て最適な状態を考える
計画 | 実行 | 管理
・プロジェクト計画 ・の策定 | ・プロジェクト計画 ・の実行 | ・変更管理の統合
図12．定義されている各プロセス9
Notes: ・８つの知識領域を統合する９つ目の領域
・品質を上げればコストがかかる、時間をかけるほどコストは上がるが、品質は上がる、時間がかかりすぎても問題

## Slide 19: プロジェクトマネジャー
・プロジェクトをまとめる人
・認定資格
国際 ： PMBOKに準拠したPMP
国内 ： 国家試験 プロジェクトマネジャー試験
Notes: ・プロジェクトマネジメントでの重要人物
・PMP（Project Management Professional）
・国内：情報処理技術者試験の高度試験

## Slide 20: プロジェクトマネジャーの不足
・ソフトウェアに関する高い技術力
＋ ヒューマンスキル
Chart: 
| カスタマサービス・オペレーション | ソフトウェアデベロップメント | ITアーキテクト | アプリケーションスペシャリスト | ITスペシャリスト | コンサルタント | セールス・マーケティング | プロジェクトマネジメント
系列 1 | 2.1 | 9.2 | 19 | 28.2 | 33.3 | 44.1 | 60.5 | 90.8
図13．事業展開上不足している人材
Notes: ・ヒューマンスキル：リーダシップ、コミュニケーション、交渉スキル
上司、部下、お客様などとコミュニケーション、交渉
メンバーをやる気にさせるリーダシップ
・これらを兼ね備えた人材は少ない

## Slide 21: まとめ
・プロジェクトマネジメントは必要
→ 不足していると考えられるということは
→ 必要とされていること
・いろいろと大変だが、面白さもある
→ 物を作り上げる純粋な喜び
→ 他の人に役立つことの楽しさ
Notes: ・複雑なパズルを解いて、巧妙に作動するのを眺める面白さ
・常に新しいことを学ぶ、繰り返しがない作業の喜び
・チームのリーダとして成功した時の達成感