## Slide 1: ～ISO14764による～ ソフトウェア保守開発
第３章 ISO14764 2006の規格構成

## Slide 2: はじめに
前回まで
  ソフトウェアライフサイクルの中の『ソフトウェア保守プロセス』を規格化したものにISO14764があるよーの話
今回
  ISO14764の内容の話

## Slide 3: ISO14764の全体の構成
章 | 1999年版 | 2006年版
1 | 適用範囲 | 概要（適用範囲）
2 | 適合性 | 引用規格
3 | 引用規格 | 定義と用語
4 | 定義 | 規格の適用
5 | 規格の適用 | 保守プロセス
6 | 実現時の考慮事項 | 実施時の考慮事項
7 | ソフトウェア保守の戦略 | ソフトウェア保守の戦略
8 | 保守プロセス | 
最も重要な部分
（約45%の記述）
定型的な部分

## Slide 4: ISO14764の構成：保守プロセス
保守を行う際のマニュアル的な存在で，6個のアクティビティの意味について説明している
  6個のアクティビティ
    プロセス実装
    問題分析および修正分析
    修正の実施
    保守レビューおよび受け入れ
    移行
    廃棄

## Slide 5: 再掲：ソフトウェアプロセスの概念
ソフトウェアプロセスはアクティビティの繰り返し
入力
アクティビティ
タスク
タスク
出入
制御
支援
出力
入力
アクティビティ
タスク
タスク
制御
支援
出入
出力

## Slide 6: 保守プロセス：プロセス実装
保守プロセス内で実行すべき計画および手続きの確立
当該
基準線
保守をおこなうための戦略策定と文書化
修正依頼・問題報告
手続き
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の文書化・構成管理・品質保証・
共同レビューの各プロセスを利用
システム文書
・
・
保守計画
保守手続き
構成管理
保守計画・手続
保守
マニュアル
・
・

## Slide 7: 保守プロセス：問題分析・修正分析
問題依頼の分析・検証，修正選択肢の用意，承認の受領（問題・修正があるたびに実施）
修正
依頼書
修正依頼・問題報告の分析，解決策の勧告
検証および
修正選択肢の用意
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の文書化・構成管理・品質保証・
問題解決の各プロセスを利用
問題
報告書
・
・
修正依頼・問題報告の
分析
文書化および修正案の
承認
影響分析結果
テスト計画・手順
・
・

## Slide 8: 保守プロセス：修正の実施
ソフトウェア製品の修正およびテスト
基準線
修正を実施するための開発プロセスを開始
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の文書化・構成管理・品質保証・
共同レビューの各プロセスを利用
承認された文書
・
・
更新された文書
修正されたコード
・
・
必要な文書の更新
修正要素・影響の特定
開発プロセスの呼び出し
・システムの定義
・修正依頼記録
・ソースコード

## Slide 9: 保守プロセス：保守レビュー・受入
システムの修正が正しく，正しい方法で承認された標準に従い完了したことを確実化
ソフト
ウェア
修正されたシステムの完全性を確認
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の品質保証・検証・妥当性確認・
共同レビュー・監査の各プロセスを利用
テストの結果
・
・
レビュー
記録
受け入れ報告
・
・
文書の更新の追跡
共同レビューを行い修正を確認
修正が完了したことの
承認を受領

## Slide 10: 保守プロセス：移行
移行計画の策定，利用者への通知，移行後の影響の評価およびそれらの文書化
新・旧
環境
移行・教育訓練・運用・影響評価の実施
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の文書化・構成管理・品質保証・検証・妥当性確認・などの各プロセスを利用
新・旧
基準線
・
・
移行計画
移行しソフトウェア
・
・
運用および教育訓練の実施
移行計画の作成および
移行の実施
運用後のレビューおよびデータの保管

## Slide 11: 保守プロセス：廃棄
ソフトウェアが経済性に基づく分析の結果，有用でなくなった場合に廃棄
旧環境・
基準線
廃棄計画の策定・データ保管の実施
ISO12207の共同レビュープロセスを実施
ISO12207の文書化・構成管理・品質保証・
共同レビュー・監査の各プロセスを利用
新ソフトウェア
・
・
廃棄計画
保管データ
・
・
並行運用・教育訓練の実施
廃棄計画の策定および目的の通告
廃棄完了の通知および
データ保管

## Slide 12: 再掲：ISO14764の全体の構成
章 | 1999年版 | 2006年版
1 | 適用範囲 | 概要（適用範囲）
2 | 適合性 | 引用規格
3 | 引用規格 | 定義と用語
4 | 定義 | 規格の適用
5 | 規格の適用 | 保守プロセス
6 | 実現時の考慮事項 | 実施時の考慮事項
7 | ソフトウェア保守の戦略 | ソフトウェア保守の戦略
8 | 保守プロセス | 

## Slide 13: ISO14764の6章・7章
6章：実施時の考慮事項
  ソフトウェア保守の必要性，保守ツール，プロセスの文書化，開発への早期参加，引き継ぎ，など
7章：ソフトウェア保守の戦略
  保守概念の確立，計画の策定，必要な資源（ヒトモノカネ）の分析，など

## Slide 14: まとめ
ISO14764の構成
  特に5章の保守プロセスが大事
  保守プロセスの6個のアクティビティ
    プロセス実装
    問題分析および修正分析
    修正の実施
    保守レビューおよび受け入れ
    移行
    廃棄